KB자산운용 『홈페이지 통합 리뉴얼』

제안요청서

2025. 11. 24

목차

- 프로젝트 개요3

- 프로젝트명3

- 구축 범위 3

- 입찰 방식3

- 추진 배경 및 목적3

- 추진 목표3

- 프로젝트 기간3

- 프로젝트 제안 일정3

- 프로젝트 수행 범위4

- [범위 A] 홈페이지 UX/UI 기획 및 개발4

  - UX 기획 및 전략 수립4

  - UI/GUI 디자인4

  - 개발 및 구축4

  - 홈페이지 관리자 페이지 설계 및 개발5

- [범위 B] 홈페이지 AI 기능 기획 및 개발5

  - AI기반 검색 시나리오 기획5

  - 데이터 구조 및 파이프라인 설계5

  - LLM기반 검색 서비스 개발5

  - AI 관리자 페이지 설계 및 구축5

- [공통 업무] 품질관리, 보안 및 위험관리, 유지보수5

  - 프로젝트 관리5

  - 품질 관리(QA)5

  - 보안 및 위험관리6

  - 운영지원 및 유지보수6

- 제안서 절차6

- 입찰의사표명서 제출6

- 제안서 제출6

- 이메일 제출처 및 문의7

- 평가 및 선정7

- 평가 절차7

- 제안서 및 제안 PT 평가방법7

- 제안PT 진행7

- 제인 조건 7

※ [별첨] 잠조 양식8

- 프로젝트 개요

- 프로젝명

  - KB자산운용 홈페이지 통합 리뉴얼

- 구축 범위

  - 기존 KB자산운용 홈페이지와 RISE ETF홈페이지 통합 리뉴얼 및 구축(Web/Mobile, 국/영문 포함)

  - 통합 대상 사이트 : KB자산운용 www.kbam.co.kr, RISE ETF www.riseetf.co.kr

- 입찰 방식

  - 경쟁입찰방식

- 추진 배경 및 목적

  - 분리 운영중인 2개 사이트를 단일 플랫폼으로 통합하여 일관된 KB자산운용 사용자 경험 제공

  - 고객 니즈 및 최신 트렌드 반영 ‘모바일 퍼스트’ 전략 기반 최적화된 웹사이트 구현

  - 콘텐츠 중심의 마케팅에서 나아가 고객 재방문을 유도하는 구조적 장치 마련

  - 고객이 필요한 정보를 쉽게 탐색하고, 쌍방향 커뮤니케이션 가능한 고객 친화적 플랫폼으로 전환

  - 관리자 시스템을 고도화해 고객 데이터를 분석하여 마케팅 전략 수립에 활용

- 추진 목표

  - 고객 유입

    - 유입 확대 : 콘텐츠 기반 자연 검색 유입 확대 및 SEO·AI검색에 최적화된 정보 구조 구축

  - 고객 경험

    - 정보 통합 : ETF·펀드 등 투자 정보를 종합적 제공하여 정보 접근성과 이용 편의성 향상

    - 자연어 검색 : AI 기반 자연어 검색 환경을 구축해 탐색 시간 단축 및 체류시간·조회율 제고

    - 양방향 소통 : 로그인 기반 맞춤 상품·콘텐츠 노출로 마케팅 채널 및 커뮤니케이션 기능 강화

  - 고객 관리

    - 데이터 활용 : 관리자 페이지 개선으로 운영 효율성 향상, 데이터 기반 고객 마케팅 강화

- 프로젝트 기간

  - 착수일로부터 6개월(조정 가능)

- 프로젝트 제안 일정                                            ※ 상기 일정은 내부 사정에 따라 변동될 수 있음

| 일정 | 주요 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 2025. 11. 24 | 입찰 공고 | 공고 및 RFP 배포 |
| 2025. 11. 26 | 입찰 의사 표명 | [별첨 4] 입찰의사표명서 작성 후 이메일 제출 |
| 2025. 11. 27 | 제안 설명회 | 입찰 참가의사표명 업체 대상 별도 공지 |
| 2025. 12. 10 | 제안서 제출 | 제안서 이메일 제출(심사위원회 서류 평가 후 개별통보) |
| 2025. 12. 12 | 제안PT | 제안사 발표(일정 및 장소 개별통보) |
| 2025. 12. 15 | 우선협상대상자 선정 | 심사위원회 종합 평가 후 개별 통보 |
| 2025. 12. 17 | Kick-Off | 계약 체결 및 프로젝트 착수 |

- 프로젝트 수행 범위

| 구분 | 프로젝트 수행 내용 |
| --- | --- |
| [범위 A] 홈페이지 UX/UI 기획 및 개발 | - UX 기획 및 전략 수립 - UI/GUI 디자인 - 개발 및 구축(프론트·백엔드 개발) - 홈페이지 관리자 페이지 설계 및 개발 - 품질 관리, 보안 및 위험관리, 유지보수 |
| [범위 B] 홈페이지 AI기능 기획 및 개발 | - AI 기반 고객 시나리오 기획 - 데이터 구조·파이프라인 설계 - LLM 기반 검색 서비스 개발 - AI 관리자 페이지 설계 및 구축 - 모델 관리,보안 및 위험관리, 유지보수 |

※ 프로젝트 수행은 아래 3가지 유형 중 택일하여 제안

      - 제안 유형 A : 홈페이지 UX/UI 기획 및 개발

      - 제안 유형 B : 홈페이지 AI 기능 기획 및 개발

      - 제안 유형 A+B : UX/UI 및 AI를 포함한 전체 기획 및 개발

- [범위 A] 홈페이지 UX/UI 기획 및 개발

  - UX 기획 및 전략 수립

    - KBAM + RISE ETF 통합 IA(Information Architecture) 설계

    - 타깃별 사용자 여정(User Journey) 분석 및 UX 전략(모바일 퍼스트, 체류·전환율 등) 정의

    - SNS 간편 로그인 기획, 개인정보 보안/동의 정책 설계

    - 금융 콘텐츠 및 상품(펀드·ETF 등) 탐색 플로우 개선

  - UI/GUI 디자인

        - 디자인 트렌드 분석 후 UI 컨셉 도출

        - 브랜드 톤앤매너, 컬러·타이포그래피·컴포넌트 디자인 시스템 정의

        - GUI 디자인 및 인터랙션 디자인 설계

        - 디자인 라이브러리 및 가이드 제작(PC/Mobile)

  - 개발 및 구축

[프론트엔드 개발]

    - PC/Mobile 최적화 및 컴포넌트 기반 개발

    - 웹 접근성 준수 및 주요 브라우저·OS 호환 검증

    - SEO 최적화 개발, AI 검색 친화 구조를 고려한 태그 설계

    - 태그·스크립트 관리 체계 구축(사용자 행동 분석 툴 적용)

[백엔드 개발]

        - 자체 DB 시스템(StarM) 연동, 실시간 지수 API 연동

        - 자체 클라우드(KB OneCloud) 환경 연동(네트워크, 보안정책 준수)

        - 데이터 정합성 검증·오류 모니터링 프로세스 설계

        - 서비스 스트레스 및 성능 테스트(부하 내역 제출, 병목 구간 분석 및 최적화 내역 포함)

  - 홈페이지 관리자 페이지 설계 및 개발

    - 관리자 운영·관리 페이지 고도화

    - 콘텐츠·상품·이벤트 등 등록-검수-게시 워크플로우 설계

    - 사용자 데이터 활용 기능 구축(트래픽, 검색, 조회수 등)

- [범위 B] 홈페이지 AI 기능 기획 및 개발

  - AI 기반 고객 시나리오 기획

        - 주요 질의 유형 정의(상품 문의, 성과 등) 및 답변 템플릿 설계

        - 고객 여정 내 AI 기능(검색, 상세 페이지 등) 및 유저 플로우 정의

        - AI 검색 PC/Mobile 인터페이스 설계(UI/UX 업체와 협업)

        - 고객 관심 상품 및 키워드 기반 맞춤형 정보 추천 로직 기획

  - 데이터 구조 및 파이프라인 설계

        - 홈페이지 콘텐츠 + 내부 DB(StarM) + 외부 공시 데이터 통합 인덱싱 구조 설계

        - 금융 도메인 특성 반영, 의미 기반 검색 인덱스 설계(펀드/ETF 속성, 지표 등)

        - 데이터 적재·정제·메타데이터 관리 및 배치/실시간 동기화 파이프라인 설계

        - 인덱스 최신화 주기 및 데이터 품질 모니터링 프로세스 정의

  - LLM 기반 검색 서비스 개발

        - LLM 기반 자연어 이해 및 응답 시스템 구축(질문 분석, 의도파악 등)

        - 금융 도메인 특화 튜닝 및 프롬프트 설계(펀드, ETF 등 전문 용어)

        - 내부 규정 및 컴플라이언스 룰 적용, 출처 표시 기능 구현

  - AI 관리자 페이지 설계 및 구축

        - 검색 질의 로그, 응답 성공률 등 모니터링 대시보드 설계

        - 쿼리·응답별 피드백 수집 기능 및 개선 활용 방안 설계

        - 데이터셋·모델 버전 관리 및 정기적 업데이트(반기 1회 이상)

        - AI 관련 기본법 준수 및 대응 방안 반영

- [공통 업무] 품질관리, 보안 및 위험관리, 유지보수

  - 프로젝트 관리

        - 전체 일정·리스크·이슈관리 및 보고 체계 운영

        - 산출물 목록·버전 관리

  - 품질 관리(QA)

        - 단계별 산출물 검수 기준 수립 및 품질 확보 방안 제시

        - 오픈 전 웹 접근성, 성능, 보안, 브라우저 호환성 등 통합 테스트 수행

        - 테스트 및 품질 보증(단위 테스트 혹은 통합 테스트를 통한 코드 검증)

        - 형상관리 시스템(Git)저장소에 히스토리 기록 검증

  - 보안 및 위험 관리

        - 개인정보보호법 및 동법 하위법령에 따른 개인정보 안전성확보조치 마련

        - 내부 정보보안 및 개인(신용)정보보안 규정 준수

        - 클라우드·네트워크·접근권한 등 보안 정책 준수를 위한 방안 제시

        - 테스트·스테이징·운영 환경별 배포 방식(CI/CD) 설계 및 내부 인력 검증 가능한 환경 세팅

    - 인증·인가 로직(JWT, Oauth 2.0 등) 및 권한 관리 로직 설계, 취약점 점검·조치 계획

  - 운영지원 및 유지보수

        - 기술 지원 및 장애 대응(3년)

        - 모델 성능 개선 및 고도화

        - 운영 매뉴얼 및 관리자 가이드 제공

- 제안 절차

- 입찰의사표명서 제출

  - 제출 서류 : [별첨 4] 입찰의사표명서 날인 후, PDF 파일 제출

  - 제출 방법 : 이메일 제출

  - 접수 마감 : 2025. 11. 26(수), 자정까지

- 제안서 제출

  - 제출 서류 : 제안서 1부, 견적서 1부, 별첨자료 [별첨 1~3] 각 1부

  - 제출 방법 : 이메일 제출

  - 접수 마감 : 2025. 12. 10(수), 자정까지

(1) 제안서(권장 목차) - 제안 개요 : 추진 배경, 목적, 범위, 추진 방식 - 제안사 소개 : 개요, 연혁, 조직, 주요 사업, 수행 실적, 인력 현황 - 수행 방안 : 목표 및 전략, 단계별 산출물 계획, 투입 인력 및 역할 - 관리 및 품질보증 : 일정·산출물 관리, 위험·보안 관리, 운영·유지보수 계획 - 리스크 대응 : 주요 리스크 정의, 오류·장애 대응 전략 - 기타(선택사항) : 홈페이지 제안 시안, 참고 자료 등 (2) 견적서(VAT 포함) - 개발·구축비 산출 내역 - 유지보수 예상 비용 내역(3년) (3) 별첨자료 - [별첨1] 일반현황 및 연혁 - [별첨2] 재무구조 및 최근 3년간 매출액 - [벌첨3] 투입인력 프로필

※ 홈페이지 시안 제출은 선택사항(제출 시 평가 반영 가능)
※ 제안요청서에 명시되지 않은 추가 기능 및 개선 방안에 대한 제안 가능
※ 제출된 제안서 및 관련 자료는 반환되지 않음

- 이메일 제출처 및 문의

  - 이혜진 책임 (hyejin.lee1@kbfg.com, 02-2163-8435)

  - 박혜민 팀장 (hyemin.park1@kbfg.com, 02-2163-8402)
※ 제안서 작성 의문 사항은 당사 담당자와 협의 후 작성

- 평가 및 선정

- 평가 절차

- 입찰의사표명서 제출 → 제안서 제출(1차 평가) → 심사위원회 서류평가 → 제안PT 대상자 개별 통보 → 제안PT 진행(2차 평가) → 심사위원회 종합 평가 → 우선협상대상자 선정 → Kick Off

- 제안서 및 제안 PT 평가 방법

  - 업체 평가는 관련 분야 부문별 전문가로 구성된 내부 심사위원회가 수행

  - 제안서 및 업체 수행 역량을 종합적으로 평가 진행

  - 제안서 서류 통과 및 제안 PT 진행 대상자로 선정된 업체에게 개별 통보

| 평가 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 재무구조 경영상태 | 최근 3년간 매출액 및 부채비율 |
| 기술인력 | 투입인력 실적 및 기술자 보유현황(금융 관련 전문 인력 우대) |
| 유사과업 수행 실적 | 입찰 공고일 기준 최근 3년간 유사분야 실적 |
| 제안 방향성 평가 | 사업 이해도 및 전략의 타당성, 제안 내용의 실효성 |
| 수행 역량 | 운영 계획 구체성, 품질 보증 |
| 사후관리 평가 | 하자보수 지원, 유지보수 관리 편리성 |
| 가격 평가 | 제안 내용 비용의 적정성 |

- 제안 PT 진행

  - 유선으로 개별 통보 후, 당사 지정 장소에서 제안 PT 진행

  - 제안 내용과 사업 수행 간의 격차를 줄이기 위해 업무별 주요 투입 인력 참석 권장

  - 발표 자료는 제출 제안서 기반 별도 준비하며 업체당 발표 30분 내외 진행

  - 발표 장소, 빔프로젝트, 스크린 기본 환경은 당사에서 제공하며 그 외 필요 장비는 제안사가 준비

- 제안 조건

  - 역할 및 책임 : 제안사는 주계약자로서 본 사업의 수행결과에 대해 일괄 책임을 부담함

  - 지적재산권 : 제3자의 특허권, 저작권 등 분쟁 발생 시, 모든 법적·재정적 책임은 제안사가 부담함

  - 산출물 귀속 : 결과물의 저작권, 소스코드, 디자인 원본, 가이드 등 일체는 발주처 귀속함

  - 보안 및 비밀유지 : 발추처 보안정책 및 개인정보 안정성 확보조치를 준수하며, 당사가 제공한 자료 및 정보는 대외비로 취급하고 사전 동의 없이 외부 유출을 금함. 위반 시 발생 가능한 모든 손실에 대한 책임은 제안사가 부담함

  - 비용 견적 : 프로젝트 필요한 소프트웨어의 모든 사항에 소요 비용을 기재하고, 견적서의 가격 사항은 부가가치세(VAT) 포함가로 제출함(누락 항목 비용은 제안사가 부담)

  - 비용 부담 : 본 제안 참여와 관련하여 발생하는 제반 소요 비용은 제안사가 부담함

  - 제안 진실성 : 제안서에 대한 문제가 있거나 허위로 작성된 내용이 있을 경우, 우선협상대상자 선정에서 제외하거나 계약 위반으로 조취할 수 있음

  - 평가 기준 및 결과 : 제안서의 평가 기준과 평가위원은 당사 내부 기준에 따라 구성되며, 평가 결과 및 내용은 공개하지 않음

  - 투입 인력 관리 : 제안서 상의 주요 투입 인력은 당사와의 협의 없이 임의 교체할 수 없으며, 불가 피한 변동 시 사전 협의를 거쳐야 함

  - 프로젝트 변경·취소 : 당사 사정에 따라 프로젝트가 변경·취소될 수 있으며, 이에 대한 제안사는 이의를 제기하거나 어떠한 보상·구상권도 청구할 수 없음

  - 상기 모든 조건에 동의하지 않을 경우, 본 제안에 응하지 않아야 함

※ [별첨] 참조 양식

별첨 1. 제안회사 일반현황 및 연혁

별첨 2. 재무구조 및 최근 3년간 매출액

별첨 3. 투입인력 프로파일

별첨 4. 입찰참가 의향서

【별첨1】 제안회사 일반현황 및 연혁

| 1. 회사명 |  |  |  | 2.대표자 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 기술용역 등록분야 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 주 소 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 연락처 |  | 전화번호 : 팩스번호 : |  |  |  |  |  |  |
| 6. 회사 설립 년도 |  | 년 월 |  |  |  |  |  |  |
| 7. 해당부문 사업기간 |  | 년 월 ~ 년 월 |  |  |  |  |  |  |
| 8. 주요연혁(요약) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 기술자 보유현황 |  |  |  |  |  | (단위:명) |  |  |
| 구분 | 계 | ( )분야 | ( )분야 |  | ( )분야 |  |  | ( )분야 |
| 계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 특급기술자 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 고급기술자 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 중급기술자 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 초급기술자 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【별첨2】 재무구조 및 최근 3년간 매출액

| 구 분 |  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 합 계 | 평 균 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 총자본 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 자기자본 |  |  |  |  |  |  |
| 3. 유동부채 |  |  |  |  |  |  |
| 4. 고정부채 |  |  |  |  |  |  |
| 5. 유동자산 |  |  |  |  |  |  |
| 6. 당기순이익 |  |  |  |  |  |  |
| 7. 매출원가 |  |  |  |  |  |  |
| 8. 부문별 매출액 | 1. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |  |  |
|  | 합 계 |  |  |  |  |  |
| 9. 자기자본이익율 (당기순이익/자기자본) |  |  |  |  |  |  |
| 10. 부채율 ((유동부채+고정부채)/자기자본) |  |  |  |  |  |  |
| 11. 총차입금(장단기차입금) |  |  |  |  |  |  |
| 12. 유형순자산 (자기자본-무형자산) |  |  |  |  |  |  |
| 13. 영업활동후 현금흐름 (현금흐름표상 영업활동현금흐름) |  |  |  |  |  |  |
| 14. EBIT(Earnings before Interest Tax (영업이익+유무형자산 감가상각비) |  |  |  |  |  |  |

주1) 신용평가기관(한신평, 한기평 등) 발행 신용분석보고서 첨부

주2) 결산공고 되었거나 자체 보고된 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표 등 재무구조 및 매출액을 확인할 수 있는 회계자료 첨부

【별첨3】 투입인력 프로파일

| 성명 |  |  |  | 소속사 |  |  |  |  | 기술등급 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 직위(급) |  |  |  | 연령 |  |  |  |  | 해당분야 근무경력 |  |  |  |  |  |  |  |
| 학력 | 학교 |  |  | 전공 |  |  | 학위 |  | 재직회사 근무년수 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 보유 자격증 |  |  | 명칭 |  | 발급처 |  |  |
|  |  |  |  | ` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 참여시 역할 |  |  |  |  | 참여 기간 |  |  |  |  |  | 참여율 |  |  |  |  |  |
| 경력 사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 사업명 |  | 사업 개요 |  |  |  | 참여기간 (년.월~년.월) |  |  |  | 담당업무 (세부내역) |  |  | 발주처 |  |  | 비고 |

※ 경력사항의 경우, 실적증명서의 보완을 요청할 수 있습니다.
실적 증명이 가능한 사업위주로 기재하여 주시기 바랍니다.

【별첨4】 입찰 의사 표명서

| 신청인 | 상호 |  | 사업자등록번호 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 주소 |  |  |  |
|  | 대표자 |  | 연락처 |  |
| 입찰 개요 | 입찰건명 | KB자산운용 홈페이지 통합 리뉴얼 프로젝트 |  |  |
|  | 참가유형 | * 아래 3가지 유형 중 한가지 선택 - 제안 유형 A : 홈페이지 UX/UI 기획 및 개발 - 제안 유형 B : 홈페이지 AI 기능 기획 및 개발 - 제안 유형 A+B : UX/UI 및 AI를 포함한 전체 기획 및 개발 |  |  |

000사는 귀사의 입찰에 참가하고자 입찰의사 표명서를 제출합니다.

2025년 00월 00일

신청인

업체명

대표자           (인)